FlowScribe 阶段总结与二阶段规划

Phase 1: Local Transcription CLI and Release Pipeline

项目：FlowScribe | 日期：2026-05-11 | 阶段定位：本地转写核心能力与发布链路闭环

阶段结论：Phase 1 已形成可运行、可测试、可打包、可发布的开源 CLI 项目雏形。它完成了从本地音视频文件到 TXT、Markdown、JSON、SRT 转写结果的核心闭环，并为后续 URL 输入、系统音频捕获、GUI 和词级时间戳留下了清晰扩展点。

# 一、阶段命名与目标

阶段名称：Phase 1: Local Transcription CLI and Release Pipeline

核心目标：先把本地文件转写这条最小可用链路做扎实，再把项目工程化到别人可以安装、测试、打包和下载使用的程度。

输入侧聚焦本地音频、视频文件和文件夹，避免过早进入客户端抓取、URL 下载和复杂版权边界。

处理侧完成媒体探测、音频抽取、语音识别和多格式输出，建立后续扩展的模块边界。

工程侧补齐 README、用户指南、架构文档、测试、CI、打包脚本、Release 和开源协作文件。

# 二、阶段交付物总览

| 类别 | 已完成内容 | 实际价值 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | 本地文件/文件夹转写；ffmpeg 抽取音频；faster-whisper 识别；输出 TXT、Markdown、JSON、SRT。 | 形成从媒体文件到可读文字的完整闭环，可用于个人学习、批量处理和 AI 上层分析。 |
| CLI 体验 | 新增 transcribe、doctor、version、formats、models；保留旧用法兼容；为 url、capture 预留占位。 | 命令结构更清楚，也给二阶段 URL 和系统音频捕获留出自然入口。 |
| 识别质量配置 | 支持 beam size、VAD、initial prompt、task=transcribe、中文优化 preset zh。 | 在不改变核心架构的前提下，让中英文和混合语音识别更可调。 |
| 时间戳与格式 | 支持段落级时间戳、Markdown 时间戳、JSON、SRT，并预留 TranscriptWord。 | 支撑后续“点击文字跳转视频时间点”的产品方向。 |
| 工程化 | pytest、ruff、GitHub Actions CI、PyInstaller 打包、Release zip、MIT License、贡献与安全文档。 | 项目从个人脚本升级为可维护、可发布、可协作的开源工程。 |

# 三、关键成效

可运行：开发者可以从源码安装并使用 flowscribe transcribe 完成本地转写。

可诊断：flowscribe doctor 可以检查 Python、ffmpeg、ffprobe、faster-whisper、输出目录和模型访问。

可测试：核心模块已有单元测试，CI 会在推送时自动运行测试和 lint。

可发布：Windows one-folder exe 已经能打包，并完成过真实 Release 下载回测。

可扩展：媒体准备、转写器、输出写入器、CLI 子命令和数据模型已经分层。

# 四、当前架构状态

当前架构以“输入发现 -> 媒体准备 -> 转写 -> 输出写入”为主线，保持高内聚和低耦合。V1 没有把 URL 下载、系统音频捕获或 GUI 强行塞进核心流程，而是把它们作为后续输入适配层。

| 层次 | 职责 | 后续扩展方式 |
| --- | --- | --- |
| CLI 层 | 解析用户命令、参数、预设和输出格式。 | 新增 url、capture、gui-launch 等入口时复用同一 pipeline。 |
| Pipeline 层 | 编排单个或批量文件的转写流程，处理失败隔离。 | 扩展任务队列、进度回调、取消机制和 GUI 状态反馈。 |
| Media 层 | 探测音轨并抽取标准 WAV。 | 后续接入 URL 下载产物、系统音频录制产物。 |
| Transcriber 层 | 封装 faster-whisper 本地识别。 | 后续可加入 OpenAI、Whisper.cpp、云厂商 API 等 provider。 |
| Writer 层 | 写出 TXT、Markdown、JSON、SRT。 | 后续新增 VTT、HTML、可点击时间轴或数据库索引。 |
| Model 层 | 表达 Transcript、Segment、Word 等结构。 | 二阶段进一步承载词级时间戳和播放器跳转坐标。 |

# 五、仍需补齐的问题

| 问题 | 影响 | 建议处理阶段 |
| --- | --- | --- |
| 词级/字级时间戳尚未真正实现 | 目前只能精确到段落，无法稳定点击某个字跳转。 | Phase 2 优先处理。 |
| URL 输入仍是占位 | 还不能直接处理网页视频链接。 | Phase 2 或 Phase 3，根据优先级决定。 |
| 系统音频捕获未实现 | 还不能覆盖微信、哔哩哔哩客户端等正在播放内容。 | 输入扩展阶段处理。 |
| GUI 未实现 | 普通用户仍需要使用命令行或 exe 参数。 | 核心能力稳定后进入桌面体验阶段。 |
| Release 自动化尚需真实 tag 验证 | release.yml 已写好，但还需要 v0.1.1 实战验证。 | 下一个版本发布时完成。 |

# 六、Phase 2 建议定位

建议阶段名称：Phase 2: Navigation-Ready Transcript and Input Expansion

阶段目标：在保留本地优先和合规边界的前提下，让转写结果更适合“快速浏览、检索、定位、交给 AI 分析”，并开始扩展输入来源。

| 优先级 | 任务 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 实现词级或字级时间戳能力评估与落地。 | JSON 中 words 不再为空；能根据关键词返回命中的起止时间。 |
| P0 | 新增 transcript search 命令或内部检索模块。 | 输入一个词，输出匹配文本片段、段落时间、文件名和上下文。 |
| P1 | 新增 VTT 输出和更稳定的字幕格式测试。 | SRT/VTT 均可被常见播放器或编辑器识别。 |
| P1 | 验证 release.yml 的真实 tag 自动发布。 | 推送 v0.1.1 后自动测试、打包、生成 Release zip。 |
| P2 | URL 输入能力原型。 | 在合规边界内支持公开视频链接下载音频后转写。 |
| P2 | 系统音频捕获技术预研。 | 明确 Windows WASAPI loopback 方案、权限边界和 MVP 范围。 |

# 七、二阶段里程碑

M1：完成词级时间戳调研，确定 faster-whisper 的 word_timestamps 能力、性能成本和中文适配效果。

M2：实现关键词定位能力，至少支持在 JSON/内存 Transcript 中按词搜索并返回时间。

M3：补齐 VTT 输出、字幕格式测试和文档示例。

M4：发布 v0.1.1，验证自动 Release 工作流，并更新安装说明。

M5：根据用户使用反馈，在 URL 输入和系统音频捕获之间选择一个作为下一条主线。

# 八、阶段评价

Phase 1 可以视为一个完整的大阶段结束。它完成了从想法验证到工程闭环的跨越：项目已经不是零散脚本，而是一个有 CLI、有测试、有文档、有打包、有 Release、有开源协作入口的早期产品。

二阶段建议先围绕“可定位、可检索、可导航的逐字稿”深化输出质量，再扩展 URL 和系统音频捕获。